Nombre del proyecto

Mi Claro Web y Express CENAM. PCRF AVL

| Contacto Área Requirente / Teléfono / E-mail | Soporte / Administrador del Sistema |
| --- | --- |
| Eliseo Hurtado SVA / 2420-6397 / eliseo.hurtado@claro.com.gt |  |

| Áreas Interesadas o Afectadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Contacto | Teléfono | E-mail |

| Control de Cambios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Fecha | Solicitado por | Prioridad | Tiempo | Costo | % |
| 1 | Quitar banner promocional en la página de Login de Mi Claro NI en la primera posición. | 19 de enero de 2016 | Alejandro Mejicanos | Alta | 1 hrs. | $30.00 | - |
| 2 | Cambios solicitados para PCRF AVL (30/1/2017) | 30 de enero de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 13 hrs. | $390.00 | - |
|  | Ordenamiento menú principal. (Guatemala) |  |  |  | 1 hrs. | $30 |  |
|  | Eliminar columna “Asignar” en tabla de números sección Administración de usuarios, Asignación de paquetes, Alertas de consumo y Reportes. (Guatemala) |  |  |  | 2 hrs. | $60 |  |
|  | Cambio formato fecha de nacimiento en sección Editar Usuario. (Guatemala) |  |  |  | 1 hrs. | $30 |  |
|  | Despliegue oferta de paquetes al momento de elegir número en la sección “Asignación Paquetes”. (Guatemala) |  |  |  | 1 hrs. | $30 |  |
|  | Replica funcionalidad (cambios). (El Salvador) |  |  |  | 2 hrs. | $60 |  |
|  | Replica funcionalidad (cambios). (Honduras) |  |  |  | 2 hrs. | $60 |  |
|  | Replica funcionalidad (cambios). (Nicaragua) |  |  |  | 2 hrs. | $60 |  |
|  | Replica funcionalidad (cambios). (Costa Rica) |  |  |  | 2 hrs. | $60 |  |
| 3 | Tiempo de soporte para proceso de migración (2016 excedido a lo considerado) | 2016 | Eliseo Hurtado | Alta | 8.94 hrs. | $268.13 | - |
| 4 | Tiempo de soporte para proceso de migración (2017) | 1 de enero de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 74 hrs. | $2,220.00 | - |
|  | Migración de Mi Claro web HN | 23 de enero de 2017 |  |  | 4 hrs. | $120 |  |
|  | Migración de Mi Claro Express CENAM | 24 de enero de 2017 |  |  | 3 hrs. | $90 |  |
|  | Migración de Mi Claro web NI y CR | 25 de enero de 2017 |  |  | 5 hrs. | $150 |  |
|  | Rollback de Migración de Mi Claro Expres CENAM | 26 de enero de 2017 |  |  | 5 hrs. | $150 |  |
|  | Revisión de problemas e inestabilidades en los portales | 30 de enero de 2017 |  |  | 16 hrs. | $480 |  |
|  | Revisión de logs tras cambio de timeouts y actualización de web services unificados para coincidir con AutoGestion | 1 de feb. de 2017 |  |  | 7 hrs. | $210 |  |
|  | Migración de web GT y SV | 2 de feb. de 2017 |  |  | 5 hrs. | $150 |  |
|  | ReMigración de Mi Claro Express CENAM | 6 de feb. de 2017 |  |  | 4 hrs. | $120 |  |
|  | Tiempo de soporte adicional por contingencias | 25 de enero de 2017 |  |  | 25 hrs. | $750 |  |
| 5 | Audios de seguimiento al proceso de migración | 1 de enero de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 14 hrs. | $420.00 | - |
| 6 | Audios de estatus y soporte en general para el proceso de migración | 1 de enero de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 9 hrs. | $270.00 | - |
| 7 | Actualización de Mi Claro Express NI para envío parcial de la versión de separación de Web Services. | 2 de feb. de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 2 hrs. | $60.00 | - |
| 8 | Actualización de Mi Claro Express SV para envío parcial de la versión de separación de Web Services. | 9 de feb. de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 6.5 hrs. | $195.00 | - |
| 9 | Actualización de Mi Claro Express HN para envío parcial de la versión de separación de Web Services. | 13 de feb. de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 6.5 hrs. | $195.00 | - |
| 10 | Actualización de Mi Claro Express GT para envío parcial de la versión de separación de Web Services. | 13 de feb. de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 6.5 hrs. | $195.00 | - |
| 11 | Mi Claro Express - Actualización de pantalla intermedia para agregar acceso a oferta local | 27 de feb. de 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 49.8 hrs. | $1,494.00 | - |
| 12 | Mi Claro Express - Actualización de pantalla intermedia para agregar acceso a oferta local GT, HN,NI | 27 feb. | Eliseo Hurtado | Alta | 10 hrs | $300.00 | - |
| 13 | Mi Claro Express CR - Cambios en seccion de TurboBotones | 27 feb 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 45.77 hrs | $1,373.01 | - |
| 14 | Claro Play Cenam | 24 feb 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 9 hrs | $270.00 | - |
| 15 | Backtones Cenam | 27 feb 2017 | Eliseo Hurtado | Alta | 43 hrs | $1,290.00 | - |
| TOTAL |  |  |  |  | 191.24 horas | $ 8,970.14 | - |

| Firmas de aprobación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Julian Padilla | Alejandro Mejicanos | Eliseo Hurtado |
| Director Regional Comercial | Gerente E-Business | Especialista en desarrollos web |